Example Project Schedule

| 2003 | February |  |  |  | March |  |  |  | April |  |  |  | May |  |  |  |  | Summary |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tasks: | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Hours | Percent |
| Requirements | 12 | 12 | 8 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 | 17.9% |
| Design |  |  | 4 | 6 | 12 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 14.2% |
| Code & Unit Test |  |  |  |  | 4 | 8 | 12 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 14.2% |
| Integrate & Test |  |  |  |  |  |  | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 |  |  |  |  | 66 | 31.1% |
| Write User’s Manual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 8 |  |  |  | 14 | 6.6% |
| Write Final Report |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 12 | 12 |  | 30 | 14.2% |
| Demonstrate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 1.9% |
| Hours | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 4 | 212 | 100.0% |